Wzór umowy                                                              Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa nr ………………………

zawarta dnia .............................	 w Raciborzu pomiędzy:

Miastem Racibórz-Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciborzu ul. Sienkiewicza 1,NIP: 639 16 96 887

reprezentowanym przez

Dyrektora  -  Halinę Sacha

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Wykonawcą”

Na podstawie dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, przedmiot zamówienia tj. zadanie p.n.: Przebudowa fragmentu pomieszczeń piwnic w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu  zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ……….. stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w tym dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wszystkie dokumenty formalno-prawne.

§ 2

Obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego:

  - przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od daty rozpoczęcia robót,

  - wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy i socjalnych,

  - przekaże Wykonawcy dziennik budowy,

  - zapewni na swój koszt nadzór inwestorski oraz w miarę potrzeb autorski,

  - dokona odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - Zorganizowanie na własny koszt placu budowy, w tym:

- oznakowanie terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: bhp oraz zgodnie z zaleceniami użytkownika obiektu i terenu,

- uzgodnienie, wyznaczenie i wykonanie dróg komunikacyjnych niezbędnych do prowadzenia robót, ich oznakowanie, zabezpieczenie i właściwe utrzymanie,

- zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się w obszarze przekazanego placu budowy lub na wyznaczonych ciągach komunikacyjnych przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,

- wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac.

  - wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10  Prawa budowlanego,

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przyjęcia, w granicach przekazanych przez Zamawiającego zapewnienie ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP, p-poż, ochrony środowiska,

  - prowadzenia na własny koszt planowej segregacji odpadów tworzonych w czasie procesu pracy oraz ich składowania i wywozu na odpowiednie składowiska odpadów oraz ewentualnej utylizacji,

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

  - posiadanie polisy ubezpieczeniowej od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych (na sumę ubezpieczenia min.100000zł)  ważną od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego,

  - przedkładania w trakcie trwania umowy na żądanie Zamawiającego, niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz spełnienie wymaganych norm dla stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

  - kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze,

  - prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go przedstawicielom Zamawiającego oraz instytucjom i uprawnionym osobom celem dokonywania potwierdzeń i zapisów,

  - przekazanie Zamawiającemu atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń,

  - po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy jak również terenów sąsiadujących użytkowane przez Wykonawcę oraz dokonanie  na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

  - ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w przypadku korzystania z mediów Zamawiajcego oraz pokrycia kosztów dostawy wody i energii dla własnych potrzeb w okresie realizacji robót,

  - utrzymanie porządku i czystości na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy na własny koszt,

  - zapewnienie sprzętu odpowiedniego do rodzaju wykonywanych czynności, posiadających aktualne badania  techniczne i spełniającego pozostałe warunki dopuszczające do użytkowania przewidziane obowiązującymi przepisami prawa,

  - koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców,

  - zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie, wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia,

  - prowadzenie rozliczeń zadania zgodnie z wymogami niniejszej umowy.

§ 3

Termin wykonania

Termin realizacji:

  - rozpoczęcie – od dnia 1.08.2012  r.,

  - zakończenie prac związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania do dnia 10.09.2012 r,

  - pozostałe prace do 30.09.2012 r.

§ 4

# Wynagrodzenie

- Wartość robót nie może przekroczyć kwoty maksymalnej przedstawionej w ofercie, a rozliczanej na podstawie wycenionych przedmiarów robót wg faktycznie wykonanej ilości jednostek obmiarowych łącznie brutto

...................................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................... zł)

łącznie netto ............................................. zł

(słownie: ....................................................................................................................... zł)

łącznie podatek VAT w wysokości ......... %, tj. ................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................... zł)

- Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionych w przedmiarach robót stanowiących załącznik do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto w szczególności następujące koszty – koszt wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania, odgrodzenia, oznakowania i utrzymania terenu budowy na czas prowadzenia prac (również wraz z jego późniejszą likwidacją) składowania materiałów z rozbiórki ich utylizacji, obsługi geodezyjnej i wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz inne koszty wynikające z prowadzenia robót.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

- W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zostaną one  rozliczone w oparciu o kosztorys robót dodatkowych sporządzony przez Wykonawcę  i zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. Kosztorys na roboty dodatkowe sporządzony będzie w  następujący sposób:

1)w przypadku wystąpienia takich samych robót jak w ofercie Wykonawcy  -  w oparciu o ceny    
   jednostkowe  z kosztorysu ofertowego.

2) w przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w ofercie Wykonawcy to:

- ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Kz, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt a), brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNNR-ów , w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach, zastosowane zostaną KNR-y, KSNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Roboty dodatkowe, konieczne do wykonania przedmiotu umowy mogą być wykonywane jedynie na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego a na ich wykonanie zostanie zawarta odrębna umowa.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, ryzyko postania szkody również w przedmiocie umowy lub konieczność zapobieżenia awarii, jednakże z obowiązkiem natychmiastowego, nie dłuższego niż w ciągu 24 godzin,  zawiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o tych okolicznościach telefonicznie, faxem, drogą elektroniczną, a następnie potwierdzenie pisemne przez Wykonawcę  w terminie do 3 dni roboczych po zaistnieniu wskazanych powyżej okoliczności .

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, nie ma prawa dokonać przelewu na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§ 5

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. O ile nie dopełni tego obowiązku, jest zobowiązany odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a  następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Inspektor nadzoru odbiera roboty, o których mowa wyżej w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dziennik budowy,

  - dokumentację powykonawczą (budowlaną) opisaną, podpisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 4 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady umożliwiające użytkowanie obiektu:

  - nadające się do usunięcia,  to Zamawiający będzie żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

  - nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- odmówić odbioru żądając wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy,

- w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad zakwestionowanego  uprzednio zakresu robót jako wadliwego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§6

Warunki płatności

  - Rozliczenie  za  wykonane  roboty  nastąpi  w  oparciu  o  fakturę  końcową  wystawioną  na podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2).  Faktura końcowa będzie płatna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego .

  - W  fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

  - Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli w terminie płatności dokona on  należnej Wykonawcy wypłaty środków.

  - Przed dokonaniem płatności faktury Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wykazania, że zobowiązania Wykonawcy względem podwykonawców wynikające z niniejszej umowy, zostały uregulowane.

  - W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zobowiązania Wykonawcy względem podwykonawców wynikające z niniejszej umowy zostały uregulowane, Zamawiający może powstrzymać się od wypłacenia należności. W takim przypadku termin płatności zostanie przesunięty do czasu przedstawienia Zamawiającemu potwierdzenia od podwykonawców, ze ich roszczenia wynikające z niniejszej umowy, zostały przez Wykonawcę uregulowane.

§ 7

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek:

  - stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego w terminie podanym z protokole spisanym na tę okoliczność lub

  - w terminie do 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Strony ustalają następujące terminy przeglądów gwarancyjnych:

  - w okresie trwania gwarancji – na każde pisemne wezwanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem,

  - przed upływem ostatecznego terminu gwarancji.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego lub w trakcie przeglądu gwarancyjnego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego  brutto za przedmiot umowy;

  - za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

  - za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony uzgadniają, iż w wypadku wystąpienia kar, o których mowa w § 8 ust. 1 – wyliczoną równowartość Zamawiający potrąci bezpośrednio z faktury końcowej Wykonawcy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem odstąpienia, o którym mowa w art.145 ustawy „Prawo zamówień publicznych” .

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

§ 9

Usługi

Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za korzystanie z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych. Rozliczenie nastąpi na podstawie wskazań liczników zabudowanych przez Wykonawcę .

§ 10

Zmiana umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych  przypadkach:

- Zmiany nie mające wpływu na termin wykonania umowy:

- zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy,

- zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:

- możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymania i wznowienia robót, ze względu na:

  - roboty dodatkowe,

- Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:

- rezygnacja z wykonania części robót,

- zmiana spowodowana sposobem rozliczenia (wynagrodzenie kosztorysowe), z uwzględnieniem postanowień § 4 ust.1.

- Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Projekt aneksu do umowy przygotuje Zamawiający.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłacenia odszkodowania w następujących sytuacjach:

  - w razie  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w   interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym lub przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn na okres dłuższy niż 14 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie (za prowadzenie robót uznaje się także zgromadzenie na budowie środków które gwarantują dotrzymania terminów wykonania umowy),

  - jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z § 3 pkt 2),

  - w przypadku stwierdzenia, że roboty budowlane prowadzone są niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami wykonania i odbioru oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami.

  - opisanych w § 5 ust.10 pkt.2b).

- W przypadku wystąpienia sytuacji o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) do 5) - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1).

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót (nieobjętych niniejszą umową) i pozostawi je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jego dyspozycji, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Zamawiającego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów, określonych w ust. 6. pkt. 3) - po cenach przedstawionych w ofercie, jeśli odstąpienie nastąpiło z winy Zamawiającego,

  - przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania na roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy - na okres 36 miesięcy od dnia odbioru robót przerwanych.

§ 12

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót Podwykonawcom.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

Nadto, w umowie z podwykonawcą Wykonawca powinien zabezpieczyć, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Rozliczenie z Podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

- w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, Wykonawca składając fakturę  która opiewa na zakres wykonywany również przez Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur potwierdzonych przez Wykonawcę i Podwykonawcę,

- zapłata całości należności będzie następowała na rzecz Wykonawcy,

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Zamawiającemu  przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13

Postanowienia końcowe

    - Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach :……………………………………………………… …………………………………………………………………………………….

    - Inspektorzy nadzoru są upoważniony do wydawania niezbędnych poleceń, przeprowadzania kontroli realizacji robót i dokonywania odbioru wykonywanych robót zanikających i ulegających zakryciu oraz innych działań wynikających z niniejszej umowy.

    - Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ................................................................

    - Zakres działania inspektorów nadzoru i kierownika budowy określają obowiązujące przepisy oraz upoważnienia wynikające z niniejszej umowy.

    - Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązać, w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

    - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadkach określonych w § 10 za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

    - W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

    - Niniejszą umowę wraz załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla Zamawiającego i 1 (jednym) dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA